2026-07-26 工作日志：详情页重跑与落盘修复验证

## 目标与实际耗时

用修复版代码（每条落盘 + 每 55 条主动冷却）从零重跑 1495 条详情页。实际跑到第 41 条触发风控被封，今日采集中断，但数据零丢失。

## 今日决策：清空断点全部重跑

昨天的断点文件 detail_crawled.txt 存在重复记录（程序 bug 导致同一链接记入两次），「保留前 100 行」的修复方案不干净，可能留重漏成。权衡后决定：删除断点文件和旧输出 CSV，1495 条全部重跑。

代价：多跑约 100 条（多 1.5 小时），换来数据一致性最好，后续清洗阶段不用核对断点。

## 落盘修复实战验证（今日最大收获）

昨天的教训：flush 逻辑是「每 20 条覆盖写一次」，程序中断时内存中未落盘的数据全部丢失——实爬 1213 条只保住 100 条。

修复方案：flush 移到每条循环内，爬一条写一条，中断只丢当前一条。

今日验证：第 41 条被封中断后检查 CSV，41 条详情数据完整落盘，丢失 0 条。修复有效，昨天的问题不会重演。

结论：批量任务落盘策略要「宁滥勿缺」，内存缓存是性能优化，不是可靠性方案。每条多 0.1 秒写盘成本，换来的是任意时刻中断都不怕。

## 遇到的新情况：风控触发提前

开局即弹验证：昨天的通行 Cookie 已过期，调试配置（C:\edge_debug_profile）一夜之后被 WAF 重新标记为可疑设备。按「人肉开门」流程重做：调试 Edge 里手动开详情页 → 手动滑过验证 → 重跑程序，恢复通行。

第 41 条再次触发风控被封：比昨天的「每 60 条一弹」提前了。可能原因：同一调试 profile 连续两天高频访问，设备指纹风险分累积升高，风控阈值收紧。

## 应对策略调整（明天执行）

删除调试配置目录重建（rmdir /s /q C:\edge_debug_profile），全新浏览器指纹，重新人肉开门

在新 profile 里手动登录一次 51job 账号，登录态比匿名态风控阈值更高

每条间隔从 5–10 秒拉长到 8–15 秒，主动冷却从每 55 条收紧到每 40 条

单日跑量拆成上午下午两批，每批之间主动停 1 小时，模拟真人作息

## 当前累计进度

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| 列表页数据（25 城 1495 条） | ✅ 完成 |
| 详情页爬虫（双模板选择器） | ✅ 完成，验证批次成功率 95%+ |
| 详情页全量数据 | 🔄 41/1495（2.7%），数据零丢失 |
| GitHub 仓库 | ✅ 已建，持续提交中 |

## 下一步计划

明天按调整后的策略继续跑详情页（重建 profile + 登录态 + 拉长间隔）

若单日跑量持续受限，接受「每天 200–300 条、7.29 前跑完」的节奏，不影响 7.30 进入清洗阶段

跑完做数据质量终检